项目章程

* **项目名称**

随心停

* **项目经理**

李文柔

* **项目背景**

每个城市都有停车需求，车辆越来越多，开车出行的也越来越多，所以停车需求也越来越大。这个APP就是提供给有车一族，方便停车的APP。

* **项目目标**

建设并运营一个连接各大停车场电子商务平台，为某所有有车一族，开车出门的人提供便捷停车服务。

* **项目范围**
  + 商家支持：停车、管理车辆、订单处理、查看历史停车数据；
  + 公共功能：停车；
  + 管理员功能：停车审核、广告管理、分析数据；
* **进度**
  + 3.1前核心团队沟通两次，确定合作模式和分工；
  + 3.6前确定产品定位；
  + 3.11前完成第一版界面原型；
  + 3.16前确定第一版产品范围；
  + 3.21前完成主要技术点研究；
  + 3.26前确定下一阶段任务的细化安排；

2020．4月：产品的需求细化、产品设计细化；

2020．5—6月：组建软件建设团队，进入建设期；

2020．7-9月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和用户进行测试）；

* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**